# Identifikace k dílčí části projektu

| Název projektu | C3.Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | NPO_ČZU_MSMT-16607/2022 |
| Cíl projektu | 1 Poskytování digitálních služeb zaměřené na digitální doklady o studiu |
| Výstup projektu | Modul pro autorizované konverze dokumentů |

Období řešení projektu:

| Od: 1. 7. 2022 | Do: 30. 9. 2024 |
| --- | --- |

Dílčí výstup č. 6: _V6 Modul pro autorizované konverze dokumentů

| Výchozí stav | Neexistuje modul pro konverzi dokumentů do PDF/A |
| --- | --- |
| Plán implementace | Nasazení modulu pro konverzi dokumentů a následné spuštění podepisování těchto typů dokumentů |
| Cílový stav | Nasazená technologie včetně podepisování konvertovaných dokumentů |
| Indikátory splnění cílového stavu | U4 – podpoření pracovníci v rámci digitalizace studijních agend U7 – seminář na el. podepisování dokumentů ve studijní agendě U2 – vznikne modul (produkční verze) pro konverze dokumentů do formátu PDF/A |

Popis:

V UIS byl vytvořen a implementován modul pro konverzi dokumentů do formátu PDF/A, což je oficiální archivační verze formátu PDF definovaná v standardech ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011.

Dokumenty generované v univerzitním informačním systému v tomto formátu jsou následně dle potřeby opatřeny elektronickou pečetí univerzity nebo elektronickým podpisem (až dva podpisy na dokument) a předány na rozhraní spisové služby, kde mohou projít autorizovanou konverzí v informačním systému spisové služby.

Teoretické školení k procesu proběhlo 4. 6. 2024 a praktická ukázka v testovacím prostředí pak 19. 6. 2024 (záznam v adresáři V6).

Výstup je v přílohách č. 1, 2 a 3.

Ukázka: